磋商需求及技术性能参数

项目名称：扬中市人民医院原HIS系统数据库迁移项目

- 数 量：1套

- 工作范围要求：确保原HIS系统数据库完整迁移，历史数据可查询。

- 采购需求及参数：

项目背景

扬中人民医院现有的东华医院信息系统（HIS）核心数据库采用Caché数据库，并部署在小型机上。为保障医院核心信息系统的稳定性与连续性，并提升其可维护性和扩展性，现计划将HIS数据库从原有小型机环境迁移至医院现有的虚拟化或超融合平台。

项目目标

本次迁移项目旨在通过技术升级，实现老的HIS系统从小型机迁移至超融合平台，降低运维成本，确保老系统稳定运行。

迁移方案核心要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 迁移技术路径 | 明确Caché数据库跨平台迁移的具体方法与工具，支持在线热迁移或停机时间最短的方案。需具备增量数据实时同步能力，确保割接时数据完整性与一致性。 |
| 系统兼容性 | 确保东华HIS应用在迁移后的新数据库环境中稳定运行，完成充分的应用兼容性测试。 |
| 性能保障 | 新虚拟机配置（CPU、内存、存储IOPS、网络带宽）能满足运行要求。 |
| 安全 | 权限管控：实施最小权限原则，严格审计数据访问行为。 |

具体要求

项目应分为以下几个阶段推进，并明确各阶段的交付物：

- 第一阶段：调研与方案设计

完成现有系统环境的深度评估。

输出详尽的《迁移技术方案》和《风险评估与应急预案》。

- 第二阶段：测试与模拟迁移

搭建仿真测试环境，进行全流程模拟迁移。

输出《测试报告》，包括性能测试结果和业务验证结论。

- 第三阶段：正式迁移实施

在约定的业务低峰期（如夜间）执行正式迁移操作。

确保迁移过程遵循预定流程，并实时监控。

售后服务与维保要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 提供不少于1年的质保期。 |
| 响应时间 | • 7×24小时技术支持服务。 • 故障发生后15分钟内响应，2小时内排除常规故障。 |
| 培训 | 为医院信息科技术人员提供系统的运维管理培训，使其能胜任日常管理和故障初步诊断工作。 |